AI Tracker  ·  PEPE

Roadmap Q2 2026

Plan de trabajo trimestral — Abril / Mayo / Junio 2026

| Proyecto AI Tracker (PEPE) | Versión app v3.0.0.9.9.3 | PO Alex | Fecha 2026-04-20 |
| --- | --- | --- | --- |

# Contexto

El backlog del proyecto quedó vacío al cierre del sprint anterior — todos los ítems comprometidos fueron completados. Con la base estabilizada, este trimestre el foco es doble: hacer que el backlog refleje el trabajo real (dolor declarado del usuario) y hacer que la app sea más inteligente, no solo un repositorio pasivo de datos.

El usuario usa la app a diario con 4 proyectos activos. El pain point central: los ítems se crean pero no hay señal de cuáles importan. La dirección de crecimiento es inteligencia + polish visual.

# Ejes estratégicos

| Eje | Nombre | Problema que resuelve | Sprints |
| --- | --- | --- | --- |
| Eje 1 | Backlog Inteligente | Creo ítems pero no sé cuáles importan | S-01, S-04 |
| Eje 2 | App Inteligente | La app guarda datos pero no dice nada útil | S-02, S-05 |
| Eje 3 | Visual Polish | La app se siente funcional pero no terminada | S-03 |

# Vista general — Sprints

| Sprint | Nombre | Objetivo | Eje |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Backlog Inteligente | Que el backlog priorice solo, sin intervención manual. | Eje 1 — Backlog |
| S-02 | App que Habla | Que la app diga algo útil cada vez que se abre. | Eje 2 — Inteligencia |
| S-03 | Visual Polish | Que la app se sienta terminada, no construida incrementalmente. | Eje 3 — Diseño |
| S-04 | Trazabilidad Completa | Conexión bidireccional entre sesiones e ítems del backlog. | Eje 1 — Backlog |
| S-05 | Automatización | Reducir decisiones manuales repetitivas. | Eje 2 — Inteligencia |

# Detalle por sprint

S-01 — Backlog Inteligente  ·  Eje 1 — Backlog

Que el backlog priorice solo, sin intervención manual.

| Idea / Feature | Qué resuelve | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Score de relevancia automático | Saber cuáles ítems importan sin pensar | Must | Alto |
| Vista "Focus" — top 5–10 por score | Reduce el ruido a lo accionable | Must | Medio |
| Badge "sin sesión en 14 días" | Detecta deuda olvidada | Should | Medio |

S-02 — App que Habla  ·  Eje 2 — Inteligencia

Que la app diga algo útil cada vez que se abre.

| Idea / Feature | Qué resuelve | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Resumen semanal en Tab Radar | Primera inteligencia visible al abrir la app | Must | Medio |
| Alerta de proyecto estancado | Nunca perder un proyecto de vista | Must | Medio |
| Exportación semanal a MD | Cierre de ciclo con contexto listo para IAs | Should | Bajo |

S-03 — Visual Polish  ·  Eje 3 — Diseño

Que la app se sienta terminada, no construida incrementalmente.

| Idea / Feature | Qué resuelve | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard cross-proyecto en Tab Radar | Visión de conjunto real de todos los proyectos | Must | Medio |
| Cards compactas + modo lista | Más IAs visibles sin scroll | Should | Bajo |
| Estados vacíos con valor | Cada apertura tiene una sugerencia accionable | Should | Medio |
| Consistencia visual de modales | Mismo patrón de estructura y cierre | Could | Medio |

S-04 — Trazabilidad Completa  ·  Eje 1 — Backlog

Conexión bidireccional entre sesiones e ítems del backlog.

| Idea / Feature | Qué resuelve | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde ítem → ver sesiones que lo mencionaron | Contexto completo del ítem sin buscar | Should | Medio |
| Vista Kanban opcional del backlog | Gestión visual complementa la lista | Could | Alto |

S-05 — Automatización  ·  Eje 2 — Inteligencia

Reducir decisiones manuales repetitivas.

| Idea / Feature | Qué resuelve | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Predicción de hora de reset | UX de alta frecuencia — menos configuración | Should | Medio |
| Búsqueda global (sesiones + backlog + notas) | Encontrar cualquier cosa en un input | Could | Medio |

# Criterios de priorización

| Nivel | Definición | Sprints aplicados |
| --- | --- | --- |
| Must | Ataca directamente el dolor declarado del usuario. Sin esto el trimestre no tiene éxito. | S-01, S-02 |
| Should | Alto impacto percibido. Valor significativo, esfuerzo razonable. | S-01, S-02, S-03, S-04, S-05 |
| Could | Deseable si hay capacidad. No bloquea el trimestre si no entra. | S-03, S-04, S-05 |

# Backlog Inicial — Ítems Formalizados

Contadores al inicio del trimestre: P=114 | T=177 | R=014 | B=116. Los IDs reales los asigna PEPE al hacer paste del CHECKPOINT.

R — [pendiente-ID]  S-01: Backlog Inteligente

| Priority high | Sprint S-01 | Effort total 7 | Objetivo Que el backlog priorice solo, sin intervención manual. |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipo | Descripción | AC resumidos | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Score de relevancia automático | Saber cuáles ítems importan sin pensar | Must | Alto |
| T | Vista "Focus" — top 5–10 por score | Reduce el ruido a lo accionable | Must | Medio |
| T | Badge "sin sesión en 14 días" | Detecta deuda olvidada | Should | Medio |

R — [pendiente-ID]  S-02: App que Habla

| Priority high | Sprint S-02 | Effort total 5 | Objetivo Que la app diga algo útil cada vez que se abre. |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipo | Descripción | AC resumidos | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Resumen semanal en Tab Radar | Primera inteligencia visible al abrir la app | Must | Medio |
| T | Alerta de proyecto estancado | Nunca perder un proyecto de vista | Must | Medio |
| T | Exportación semanal a MD | Cierre de ciclo con contexto listo para IAs | Should | Bajo |

R — [pendiente-ID]  S-03: Visual Polish

| Priority high | Sprint S-03 | Effort total 7 | Objetivo Que la app se sienta terminada, no construida incrementalmente. |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipo | Descripción | AC resumidos | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Dashboard cross-proyecto en Tab Radar | Visión de conjunto real de todos los proyectos | Must | Medio |
| T | Cards compactas + modo lista | Más IAs visibles sin scroll | Should | Bajo |
| T | Estados vacíos con valor | Cada apertura tiene una sugerencia accionable | Should | Medio |
| T | Consistencia visual de modales | Mismo patrón de estructura y cierre | Could | Medio |

R — [pendiente-ID]  S-04: Trazabilidad Completa

| Priority high | Sprint S-04 | Effort total 5 | Objetivo Conexión bidireccional entre sesiones e ítems del backlog. |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipo | Descripción | AC resumidos | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Desde ítem → ver sesiones que lo mencionaron | Contexto completo del ítem sin buscar | Should | Medio |
| T | Vista Kanban opcional del backlog | Gestión visual complementa la lista | Could | Alto |

R — [pendiente-ID]  S-05: Automatización

| Priority high | Sprint S-05 | Effort total 4 | Objetivo Reducir decisiones manuales repetitivas. |
| --- | --- | --- | --- |

| Tipo | Descripción | AC resumidos | MoSCoW | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Predicción de hora de reset | UX de alta frecuencia — menos configuración | Should | Medio |
| T | Búsqueda global (sesiones + backlog + notas) | Encontrar cualquier cosa en un input | Could | Medio |

# CHECKPOINT — Listo para PEPE

Copiar el bloque completo y pegar en PEPE para registrar los 5 R's en el backlog.

---CHECKPOINT---
Título: Roadmap Q2 2026 — AI Tracker
Proyecto: AI Tracker
Resumen: Formalización de roadmap trimestral — 5 sprints, 3 ejes, 12 ítems
Archivos: AI-Roadmap-Q2-2026.docx
R: [pendiente-ID]: S-01 Backlog Inteligente | effort:3 | area:Backlog/Analytics | ac: score de relevancia automático / vista Focus top 10 / badge sin sesión 14 días | sprint:S-01
R: [pendiente-ID]: S-02 App que Habla | effort:2 | area:Radar/Analytics | ac: resumen semanal en Radar / alerta proyecto estancado / exportación MD semanal | sprint:S-02
R: [pendiente-ID]: S-03 Visual Polish | effort:2 | area:UI/UX | ac: dashboard cross-proyecto en Radar / cards compactas / estados vacíos con valor / consistencia modales | sprint:S-03
R: [pendiente-ID]: S-04 Trazabilidad Completa | effort:2 | area:Backlog/Session | ac: desde ítem ver sesiones que lo mencionaron / vista Kanban opcional | sprint:S-04
R: [pendiente-ID]: S-05 Automatización | effort:2 | area:Session/Search | ac: predicción hora reset / búsqueda global sesiones+backlog+notas | sprint:S-05
Contadores: P=114 | T=177 | R=014 | B=116
Estado: 2026-04-20 — Roadmap Q2 formalizado. Backlog vacío. Listo para iniciar S-01.
Decisión: Prioridad S-01 y S-02 como Must — atacan dolor declarado (backlog que no refleja trabajo real + app más inteligente). S-03 Should por alto impacto percibido bajo esfuerzo.
Próximo paso: Iniciar S-01 con Mike — adjuntar CONTEXT + MAP + módulos backlog/checkpoint
---FIN-CHECKPOINT---